- Livraison du backoffice puis du frontoffice

### Opérations préalables

Faire une sauvegarde applicative sur le serveur d'applications ark-app-pr-02
ksh /opt/exploit/shl/sauvegarde_app.sh total 1>/opt/exploit/log/sauvegarde_app.sh.log 2>&1

Faire une sauvegarde des bases de données sur le serveur ark-bdd-pr-01
ksh /opt/exploit/shl/export_base.x total 1>/opt/exploit/log/export_base.x.log 2>&1

Positionner un arrêt de supervision (downtime) pour l'ensemble des serveurs et services. 
Désactiver l'eventhandler sur centreon pour le service supervision-applicative (sur les deux serveurs d'application ark-app-pr-01 et 02) (Voir avec l'équipe Supervision).


Arrêter le service Nginx sur le serveur d'applications ark-app-pr-02
/etc/init.d/nginx stop
ps -eaf|grep -i nginx 
Positionner une page de maintenance sur le serveur d'applications ark-app-pr-01 
cp -p /app/kengo-frontoffice/index.html /app/kengo-frontoffice/index.html-sav
cp -p /app/kengo-frontoffice/so/index.html /app/kengo-frontoffice/so/index.html-sav 
cp -p /app/maintenance.html /app/kengo-frontoffice/index.html
cp -p /app/maintenance_so.html /app/kengo-frontoffice/so/index.html 
Arrêter le service Tomcat sur les deux serveurs d'applications ark-app-pr-01et ark-app-pr-02
/etc/init.d/tomcat stop
ps -eaf|grep -i java

- Livraison du backoffice

L'objectif est d'effectuer séquentiellement la livraison sur le serveur d'applications ark-app-pr-02 et ensuite sur le serveur ark-app-pr-01.
< span style="color: #ff0000">En production, le nom du fichier properties est <em>/app/kengo-backoffice/backoffice/beaver_v1.0.0/conf/properties.env.prod</em></span> 
Se connecter sur le serveur ark-app-pr-02
En préalable, déposer les livrables dans le répertoire /app/livrables/AAAMMJJ 
cd /app/livrables/AAAMMJJ
unzip KENGO-V1.2.10.zip
cd KENGO-V1.2.10
cp kengo-backoffice.tgz /app
cd /app
rm -fr kengo-backoffice
tar -xvzf kengo-backoffice.tar.gz
cp /app/kengo-backoffice/backoffice/beaver_v1.0.0/conf/properties.env.prod /app/properties.env
/app/kengo-backoffice/backoffice/beaver_v1.0.0/bin/update_env.sh /app/properties.env
< span style="color: #ff0000">NB: Il ne doit pas y avoir d'erreur – C'est très important</span>
chown -R kengo.kengo kengo-backoffice 
Suppression des fichiers Tomcat 
cd /app/tomcat/logs/
rm -fr *
cd /app/tomcat/work/
rm -fr *
cd /app/tomcat/temp/
rm -fr *
cd /app/tomcat/webapps/
rm -fr kengo-admin#v1/ kengo-api#v1/ 
Suppression de l'index kengo_v1 (si demandée par l'équipe Kengo)
Depuis un navigateur, se connecter au serveur d'indexation ElasticSearch
http://172.17.19.195:9200/_plugin/marvel/sense/index.html 

Mise à jour base de données (si demandée par l'équipe Kengo)
Sur le serveur ark-bdd-rc-01, exécuter les ordres sql contenu dans le fichier /app/kengo-backoffice/backoffice/beaver_v1.0.0/sql.
mysql -uroot -hlocalhost -proot_mysql
MariaDB [(none)]> use kengo;
MariaDB [(none)]> « orde sql à exécuter »; 
Si fichier sql à importer : MariaDB [(none)]> source nomfic.sql 
Lancement du service tomcat
Depuis le serveur ark-app-pr-02
/etc/init.d/tomcat start 
Vérifier les éventuelles erreurs de déploiement dans le fichier /app/tomcat/logs/catalina.out
Si la livraison comporte des erreurs, faire une analyse des logs Tomcat et/ou envoyer les logs à l'équipe Kengo. 


Si pas d'erreur, faire une copie du répertoire kengo-backoffice sur le serveur d'applications ark-app-pr-01
cd /app
rm kengo-backoffice.tgz
tar -cvzf kengo-backoffice.tgz kengo-backoffice
scp kengo-backoffice.tgz ark-app-pr-01:/app 
Se connecter sur le serveur ark-app-pr-01
cd /app
rm -fr kengo-backoffice
tar -xvzf kengo-backoffice.tgz
rm kengo-backoffice.tgz 
Suppression des fichiers Tomcat
cd /app/tomcat/logs/
rm -fr *
cd /app/tomcat/work/
rm -fr *
cd /app/tomcat/temp/
rm -fr *
cd /app/tomcat/webapps/
rm -fr kengo-admin#v1/ kengo-api#v1/ 
Suppression la page de maintenance
mv /app/kengo-frontoffice/index.html-sav /app/kengo-frontoffice/index.html
mv /app/kengo-frontoffice/so/index.html-sav /app/kengo-frontoffice/so/index.html 
Lancement du service tomcat
/etc/init.d/tomcat start 
Vérifier les éventuelles erreurs de déploiement dans le fichier /app/tomcat/logs/catalina.out 
Supprimer le répertoire de livraison
Sur le serveur ark-app-rc-02, supprimer le répertoire de livraison précédemment créé /app/livrables/AAAMMJJ

- Livraison du frontoffice

L'objectif est d'effectuer la livraison sur le serveur d'application ark-app-pr-02 et ensuite sur le serveur ark-app-pr-01. 
Se connecter sur le serveur ark-app-pr-02 
Télécharger les livrables avec Google Chrome et les déposer sur Y:\CLIENTS\Arkea - kengo\arkea\livraisons\AAAAMMJJ
Sur le serveur ark-app-rc-02, déposer les livrables dans le répertoire /app/livrables/AAAMMJJ
cd /app/kengo-frontoffice
ls -l
total 32
drwxr-xr-x 3 nginx nginx 4096 22 juil. 10:25 css
drwxr-xr-x 2 nginx nginx 4096 22 juil. 10:25 fonts
rw-rr- 1 nginx nginx 5 10 juin 11:06 fortiadc-healthcheck.html
rw-rr- 1 nginx nginx 1635 21 juil. 17:04 index.html
drwxr-xr-x 2 nginx nginx 4096 22 juil. 10:25 js
drwxr-xr-x 2 nginx nginx 4096 22 juil. 10:25 pdf
rw-rr- 1 nginx nginx 83 21 juil. 17:04 robots.txt
rw-rr- 1 nginx nginx 1925 21 juil. 17:04 sitemap.xml
rm -fr *
cd /app/livrables/AAAMMJJ
unzip KENGO-V1.2.10.zip
cd KENGO-V1.2.10
cp kengo-frontoffice.tar.gz /app/kengo-frontoffice
cd /app/kengo-frontoffice
tar -xvzf kengo-frontoffice.tar.gz 
Faire une copie du fichier fortiadc-healthcheck.html (nécessaire au fonctionnement du loadbalancer)
cp -p /app/fortiadc-healthcheck.html /app/kengo-frontoffice 
Mise à jour des droits
cd /app
chown -R nginx.nginx kengo-frontoffice 

Si pas d'erreur, faire une copie du répertoire kengo-frontoffice sur le serveur d'applications ark-app-rc-01
cd /app
rm kengo-frontoffice.tgz
tar -cvzf kengo-frontoffice.tgz kengo-frontoffice 
scp kengo-frontoffice.tgz ark-app-pr-01:/app/ 
/etc/init.d/nginx start 
Se connecter sur le serveur ark-app-pr-01 
/etc/init.d/nginx stop
cd /app/
rm -fr kengo-frontoffice
tar -xvzf kengo-frontoffice.tgz
rm kengo-frontoffice.tgz
/etc/init.d/nginx start 
Supprimer l'arrêt de supervision (downtime) pour l'ensemble des serveurs et services. 
Supprimer le répertoire de livraison
Sur le serveur ark-app-rc-02, supprimer le répertoire précédemment créé /app/livrables/AAAMMJJ